Proyecto APT:         Truequesapp

Autor(es): Davis Araneda, Sebastian Mellado

Carrera: Ingeniería en Informática

Asignatura : Capstone

Fecha: 13 Septiembre 2025

Índice

Lista de secciones con numeración y páginas.

- Nombre del proyecto

- Áreas de desempeño

.Área 1: Análisis y Evaluación de Soluciones Informáticas

.Área 2: Desarrollo de Software

- Problema o situación abordada.

- Descripción del Proyecto APT

- Objetivos

- Metodología

- Evidencias

Nombre del Proyecto

TruequeApp – Plataforma de Intercambio de Productos y Servicios

Versión Móvil

Áreas de Desempeño

El proyecto se enmarca en las siguientes dos áreas de desempeño, acorde al perfil de la carrera de Ingeniería en Informática.

### Área 1: Análisis y Evaluación de Soluciones Informáticas

¿Qué incluye esta área para nuestro proyecto?

Gestión de proyectos informáticos: planificación, definición de requerimientos, cronograma, gestión de recursos.

Análisis de viabilidad técnica y económica de alternativas: evaluar si usar Ionic + Python + otras herramientas es lo óptimo frente a otras opciones.

Evaluación de usabilidad, seguridad, sostenibilidad y calidad del software.

Documentación y elaboración de artefactos propios del análisis: análisis de requisitos, modelado de datos, diagramas de casos de uso, propuesta de arquitectura, criterios de calidad.

¿Por qué este proyecto entra aquí / cómo lo cubre? áreas de competencias a definir

Tu app de trueques necesita:

Definir claramente el problema que resuelve, entender quiénes van a usarla, qué competencias tecnológicas se requieren.

Evaluar qué alternativas de diseño, frameworks, herramientas podrían servir, tomando en cuenta costos, tiempos, mantenimiento.

Asegurar que la solución cumpla estándares de seguridad (porque hay intercambio entre usuarios), privacidad, rendimiento y una buena experiencia de usuario.

Lo que se busca es saber identificar lo que aborda nuestro proyecto

### Área 2: Desarrollo de Software

¿Qué incluye esta área para nuestro proyecto?

Programación de aplicaciones móviles híbridas, front-end y back-end.

Uso de frameworks como Ionic para la interfaz de usuario, integración con API back-end en Python.

Implementación de bases de datos, estructuras de datos, lógica de negocio, autenticación, gestión de usuarios.

uso de herramientas de IA para implementar innovación en el sistema

Pruebas de software, mantenimiento, correcciones (bugs), versiones, despliegue.

Documentación técnica del código, manuales, guías de uso.

¿Cómo este proyecto se enmarca aquí?

Porque la app:

Va a requerir programación real: código fuente, front y back, integración de distintas capas del sistema.

Necesita que el producto final funcione en dispositivos móviles, con interfaz limpia, responsive, eficiente.

Tiene que soportar funcionalidades como registro de usuarios, publicación de artículos o servicios, búsquedas, gestión de intercambios, interacción entre usuarios.

Va a necesitar un sistema de pruebas para verificar cada funcionalidad, manejo de errores, seguridad, posiblemente implementación de versiones o actualizaciones.

### Intersección con otras competencias de Duoc UC: programación, documentación, gestión de proyecto

Además, el proyecto permite desarrollar competencias específicas de la carrera:

Programación: implementación práctica usando Python, Ionic, posiblemente frameworks y librerías; estructuración del código; cumplimiento de estándares.

Documentación: generar documentos como especificaciones de requerimientos, diagramas, tutoriales, manuales de usuario, documentación del API.

Gestión de proyectos: estimaciones de tiempo, planificación de fases, seguimiento del avance, manejo de riesgos, priorización de tareas.

Problema o Situación Abordada

Contexto general de la situación:
 En la ciudad de Santiago de Chile, el costo de vida ha aumentado de manera sostenida en los últimos años, afectando el acceso de las personas a productos y servicios básicos. Al mismo tiempo, existe un alto nivel de consumo desechable que genera acumulación de objetos en desuso, lo que contribuye al desperdicio y al impacto ambiental. Actualmente, los espacios de intercambio de productos entre particulares son limitados, dispersos y poco organizados, obligando a los usuarios a recurrir a redes sociales, grupos informales o ferias presenciales, que carecen de mecanismos de seguridad y trazabilidad.

Problema detectado y su impacto:
 No existe una plataforma digital centralizada, confiable y accesible que permita a las personas intercambiar bienes o servicios de forma ordenada y segura. Esto provoca que muchos objetos en buen estado terminen desechados, que los usuarios tengan que gastar dinero en productos que podrían obtener mediante intercambio, y que se pierdan oportunidades de colaboración entre vecinos o comunidades. La falta de herramientas confiables también puede derivar en experiencias inseguras o poco confiables para los usuarios, desincentivando el uso de este tipo de prácticas.

Necesidad de resolverlo:
 Se requiere una solución digital que permita a los habitantes de Santiago publicar de manera sencilla los productos o servicios que desean intercambiar, encontrar coincidencias con otros usuarios y gestionar los trueques de forma segura y transparente. Una aplicación móvil enfocada en el trueque facilitará el acceso a esta práctica, fomentará la economía circular, reducirá el consumo innecesario y fortalecerá las redes comunitarias. Con ello, se contribuye a generar un impacto social positivo, reducir el desperdicio y ofrecer una alternativa económica viable para personas de distintos niveles socioeconómicos.

Descripción del Proyecto APT

Breve resumen del proyecto:
 TruequeApp es una aplicación móvil que busca facilitar el intercambio de productos y servicios entre personas de Santiago de Chile. Su objetivo es ofrecer un espacio digital seguro y eficiente donde los usuarios puedan registrarse, publicar artículos o servicios disponibles, encontrar coincidencias de interés y concretar los intercambios de manera directa. La app promueve la economía circular, el consumo responsable y la colaboración comunitaria.

Tipo de solución propuesta:
 La solución es una aplicación móvil multiplataforma desarrollada con Python para la lógica de negocio y Ionic para la interfaz de usuario. Incluirá funcionalidades como:

Registro e inicio de sesión de usuarios.

Publicación de productos o servicios con fotos y descripciones.

Búsqueda y filtrado de publicaciones.

Sistema de coincidencia para sugerir intercambios.

Confirmación de trueques entre usuarios.

Alcance del proyecto:

Cubre:

Desarrollo de la interfaz móvil.

Implementación de la lógica de negocio (back-end).

Creación de base de datos para usuarios y publicaciones.

Funcionalidades principales: registro/login, publicación de artículos/servicios, búsqueda, gestión de trueques.

Documentación técnica y manual de usuario.

Pruebas funcionales para asegurar el correcto funcionamiento de la aplicación.

No cubre:

Sistema de pagos o transacciones con dinero.

Desarrollo de versión web de escritorio.

Escalabilidad masiva (servidores de alta disponibilidad).

Implementación de sistemas avanzados de reputación o moderación automática (se podrá dejar planteado como mejora futura)

Objetivos

Objetivo General:
 Desarrollar una aplicación móvil multiplataforma que permita a los habitantes de Santiago de Chile intercambiar productos y servicios de forma segura, eficiente y gratuita, fomentando la economía colaborativa y reduciendo el consumo innecesario.

Objetivos Específicos:

- Diseñar la arquitectura de la aplicación, considerando una interfaz amigable y un flujo de uso sencillo para personas sin conocimientos técnicos.

- Implementar un sistema de registro e inicio de sesión de usuarios con almacenamiento seguro de datos.

- Desarrollar funcionalidades para publicar productos y servicios, incluyendo fotos, descripciones y categorías.

- Integrar un sistema de búsqueda y filtrado que permita encontrar coincidencias de intercambio de manera eficiente.

- Construir un módulo para confirmar y gestionar los trueques entre usuarios.

- Probar y validar el correcto funcionamiento de la aplicación, asegurando su usabilidad y desempeño en dispositivos móviles.

- Documentar el proceso de desarrollo, las decisiones técnicas y elaborar un manual de usuario para facilitar la adopción de la plataforma.

- Promover el uso de la aplicación en comunidades locales como piloto, evaluando su impacto en la interacción entre usuarios y la reducción de desechos.

Metodología

Metodología de desarrollo elegida:
 Para el desarrollo de TruequeApp se utilizará la metodología ágil Scrum, debido a su enfoque iterativo, flexible y orientado a la entrega de resultados funcionales de manera rápida. Scrum permite adaptar el proyecto según las necesidades reales de los usuarios, facilita la colaboración del equipo y asegura que cada funcionalidad desarrollada sea probada y validada antes de avanzar a la siguiente.

Fases del proyecto:

- Análisis:

Recolección y definición de requisitos funcionales y no funcionales.

Identificación de necesidades de los usuarios y estudio del contexto local (Santiago de Chile).

Evaluación de herramientas, frameworks y tecnologías adecuadas.

- Diseño:

Elaboración de diagramas de casos de uso, flujo de datos y arquitectura de la aplicación.

Diseño de la interfaz de usuario (UI/UX) centrada en la experiencia del usuario común.

Planificación de la base de datos y estructura del back-end.

- Desarrollo:

Implementación del front-end con Ionic para una aplicación móvil multiplataforma.

Desarrollo del back-end en Python, incluyendo la lógica de negocio y gestión de datos.

Integración de base de datos para usuarios y publicaciones.

Aplicación de pruebas unitarias durante cada sprint.

- Pruebas:

Pruebas funcionales y de usabilidad para validar la experiencia del usuario.

Corrección de errores detectados y mejoras en el flujo de la aplicación.

Revisión de seguridad y manejo de datos.

- Implementación:

Despliegue de la aplicación en dispositivos móviles.

Capacitación de usuarios piloto y documentación de uso.

Retroalimentación y ajustes finales para la versión definitiva del proyecto.

Herramientas, lenguajes y frameworks a utilizar:

Lenguajes de programación: Python (back-end), TypeScript/HTML/CSS (front-end con Ionic).

Framework: Ionic para interfaz móvil multiplataforma.

Base de datos: SQLite o Firebase (dependiendo de la decisión de implementación).

Control de versiones: Git y GitHub.

Documentación: Diagramas UML, documentación técnica y manual de usuario.

Pruebas: Unitarias y de integración, utilizando frameworks compatibles con Python e Ionic.

Evidencias

Las evidencias del proyecto TruequeApp servirán para demostrar el desarrollo, funcionamiento y cumplimiento de los objetivos establecidos. Se incluyen tanto productos digitales como documentación de soporte.

Evidencias previstas:

- Prototipos de la aplicación:

Mockups de la interfaz de usuario (UI) diseñados durante la fase de diseño.

Prototipos funcionales de la app desarrollados en Ionic y Python.

- Código fuente del proyecto:

Repositorio organizado con control de versiones (Git/GitHub).

Estructura de carpetas clara, con documentación inline (comentarios en el código).

- Base de datos:

Diseño e implementación de la base de datos que soporta usuarios, publicaciones y trueques.

Scripts o archivos de respaldo para pruebas de consistencia de datos.

- Diagramas y documentación técnica:

Diagramas UML (casos de uso, clases, flujo de datos).

Documentación de arquitectura y decisiones técnicas.

Manual de instalación y configuración de la app.

- Pruebas y validación:

Registro de pruebas funcionales y de usabilidad.

Informe de errores detectados y correcciones aplicadas.

Evaluación piloto con usuarios reales en Santiago, incluyendo retroalimentación y mejoras implementadas.

- Manual de usuario y guía de uso:

Documentación que permita a cualquier usuario registrarse, publicar productos o servicios, buscar intercambios y concretar trueques.

Instrucciones claras y visuales, orientadas a personas sin conocimientos técnicos.

- Registro de gestión del proyecto:

Cronograma de desarrollo con hitos alcanzados.

Actas de reuniones de seguimiento de sprints.

Lista de tareas completadas y pendientes según Scrum.