Nombre del Proyecto APT: Tienda de Intercambios y Trueques
Carrera: Ingeniería Informática
Estudiante: Davis [Apellido]
Asignatura: Capstone (PTY4614)
Fase: 1 – Definición del Proyecto APT

### Resumen

El proyecto “Tienda de Intercambios y Trueques” consiste en una aplicación móvil destinada a facilitar el intercambio de productos y servicios entre usuarios de forma segura, transparente y eficiente. Su propósito es fomentar el consumo colaborativo y la reutilización, reduciendo el desperdicio mediante el trueque directo entre personas. La aplicación incluirá registro de usuarios, publicación de productos, filtros de búsqueda, mensajería interna y gestión de solicitudes de intercambio.
Además, el proyecto busca asegurar su sustentabilidad a largo plazo mediante un modelo mixto de financiamiento que combine publicidad responsable orientada a productos o servicios ecológicos, opciones premium para usuarios que deseen mayor visibilidad en sus publicaciones, y alianzas con instituciones que promuevan la economía circular tales como municipios u organizaciones privadas. De esta forma, el proyecto no solo será funcional, sino también sostenible económica y socialmente.

### 1. Descripción del Proyecto APT

La “Tienda de Intercambios y Trueques” busca crear un espacio digital donde las personas puedan ofrecer productos o servicios a cambio de otros, sin necesidad de dinero. El sistema permitirá publicar, buscar y solicitar intercambios de forma simple. Este proyecto responde a la necesidad de promover prácticas sostenibles y colaborativas, integrando la tecnología con un enfoque social y ecológico.

### 2. Relación con las Competencias del Perfil de Egreso

El proyecto se alinea con las siguientes competencias del perfil de egreso de Ingeniería Informática:

Desarrollar soluciones de software: Se aplicarán técnicas de desarrollo estructurado y mantenimiento continuo para construir la aplicación móvil.

Construir modelos de datos escalables: Se diseñará una base de datos relacional que soporte los registros de usuarios, publicaciones y solicitudes de trueque.

Gestionar proyectos informáticos: Se planificará y controlará el avance del proyecto mediante herramientas de gestión como GanttProject o ProjectLibre, asegurando cumplimiento de plazos y calidad.

Estas competencias se integran en todas las etapas del desarrollo, desde el diseño hasta la entrega del producto funcional (MVP).

### 3. Relación con los Intereses Profesionales

Este proyecto refleja mis intereses en el desarrollo de software y aplicaciones móviles, combinando aspectos técnicos y sociales. Me interesa crear soluciones tecnológicas útiles para la comunidad y sostenibles a largo plazo. Además, me motiva aplicar mis conocimientos en programación, diseño de sistemas e interacción con bases de datos en un entorno real.

### 4. Factibilidad del Proyecto

El proyecto es factible dentro del marco de la asignatura porque:

Será desarrollado por un equipo de dos integrantes, con roles definidos (frontend,  backend y documentacion).

El alcance está acotado al desarrollo de un MVP (Producto Mínimo Viable) funcional.

Se utilizarán herramientas gratuitas o accesibles (Ionic, Firebase, Node.js, GitHub, ProjectLibre, canva, trelo entre otras. ).

El tiempo estimado se ajusta al periodo académico (aproximadamente 4 meses).

Posibles dificultades, como el tiempo o la integración de módulos, se mitigarán con revisiones semanales y control de versiones.

### 5. Objetivos del Proyecto

Objetivo General:
Desarrollar una aplicación móvil que permita a los usuarios realizar intercambios y trueques de productos y servicios de manera segura, eficiente y accesible, fomentando la reutilización y el consumo responsable.

Objetivos Específicos:

- Diseñar la arquitectura de la aplicación considerando frontend, backend y base de datos.

- Implementar un sistema de registro, autenticación y publicación de productos.

- Desarrollar funcionalidades de búsqueda, filtros y solicitud de trueques.

- Integrar un sistema básico de mensajería interna.

- Realizar pruebas de funcionamiento y corrección de errores antes de la entrega del MVP.

### 6. Metodología de Trabajo

Se utilizará una metodología ágil tipo Scrum, con sprints de 2 semanas que contemplan planificación, desarrollo y revisión.
Las tareas se gestionarán mediante un tablero Kanban y un cronograma Gantt.
Cada sprint incluirá:

Revisión de requisitos.

Diseño e implementación.

Pruebas internas.

Revisión y retroalimentación.

Esta metodología garantiza la adaptación a cambios y la entrega continua de resultados.

### 7. Plan de Trabajo

| Fase | Actividad | Fecha estimada | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Análisis y refinamiento de requisitos | 18 ago – 23 ago 2025 | Equipo |
| 2 | Diseño de arquitectura (BD, backend, frontend) | 01 – 06 sept 2025 | Equipo |
| 3 | Configuración de ambiente y repositorio | 08 – 13 sept 2025 | Equipo |
| 4 | Sistema de registro y autenticación | 15 sept – 26 2025 | Backend |
| 5 | Prototipo UI inicial (mockups) | 29 sept a 10 oct 2025 | Frontend |
| 6 | Módulos de publicación, búsqueda y filtros | 13 – 24 oct 2025 | Equipo |
| 7 | Mensajería, historial y perfil de usuario | 27 oct – 07 nov 2026 | Equipo |
| 8 | Pruebas integradas, corrección y entrega MVP | 10 – 21 nov 2026 | Equipo |

Recursos: Computador personal, conexión a internet, entorno Node.js, VS Code, GitHub, Firebase.
Facilitadores: experiencia previa en desarrollo, trabajo colaborativo.
Obstaculizadores: tiempo limitado, integración de módulos.

### 8. Evidencias

Las evidencias del progreso y cumplimiento de objetivos serán:

- Repositorio del proyecto en GitHub.

- Capturas y prototipos de la interfaz.

- Registro de commits por sprint.

- Informe técnico final y presentación del MVP.

### 9. Aspectos Formales

El informe se ajusta al formato de la Escuela, con redacción clara, ortografía revisada y normas de citación APA 7.
Todas las fuentes consultadas (tecnológicas y metodológicas) serán correctamente citadas.

### 10. Indicadores de Calidad

El proyecto cumple con los estándares definidos por la disciplina, considerando:

- Diseño coherente con la ingeniería de software.

- Aplicación de buenas prácticas de programación.

- Gestión de proyecto con herramientas profesionales.

- Documentación técnica clara y verificable.

### 11. Reflexión

Durante esta primera fase comprendí la importancia de definir los objetivos y un plan realista desde el inicio. Aprendí a conectar mis intereses técnicos con el propósito social del proyecto y a organizar las tareas de forma efectiva utilizando metodologías ágiles. También identifiqué la necesidad de mejorar la calidad de la documentación y la comunicación en inglés dentro de contextos técnicos.

### 12. Conclusiones individuales

El desarrollo de la aplicación “Tienda de Intercambios y Trueques” representa una valiosa oportunidad para aplicar mis habilidades como ingeniero informático. Combina la responsabilidad social con la tecnología y fortalece mi perfil profesional. La etapa de definición me ayudó a clarificar los objetivos, planificar de manera eficiente y comprender la factibilidad del proyecto dentro del marco académico.